AI PROTOTYPE PLATFORM

# Modelo de trabajo para siete developers

Cómo coordinar cambios frecuentes, desarrollo asistido por IA y demostraciones adaptadas a cada cliente.

Objetivo: velocidad de prototipo sin perder control técnico, seguridad ni capacidad de demostración.

| Repositorio | JUM1TO/ai-prototype-platform |
| --- | --- |
| Fecha de referencia | 30 de agosto de 2026 |
| Alcance | Prototipos con datos sintéticos y demostración web |

Documento de trabajo · versión 1.0

RESUMEN EJECUTIVO

# 1. Modelo operativo

El equipo trabaja sobre una plataforma reutilizable y configura una solución activa para cada cliente. La plataforma contiene lo común —portal, API, contratos, runtime de IA, contenedores, CI e infraestructura— y cada solución define su experiencia, capacidades y políticas mediante un manifiesto versionado.

Regla central Cada cambio debe poder atribuirse, revisarse, probarse y revertirse. La velocidad proviene de ramas cortas, automatización y componentes reutilizables; no de omitir controles.

## Principios de trabajo

Una sola fuente de verdad: GitHub conserva código, decisiones, manifiestos y revisiones.

Cambios pequeños: un pull request resuelve un objetivo y evita mezclar refactors con funcionalidad.

Contrato primero: cuando cambia una interfaz, se actualizan antes los tipos o el contrato público.

Datos sintéticos por defecto: ninguna demostración depende de información real del cliente.

Automatizar la evidencia: pruebas, build y contenedores deben pasar antes de integrar.

Promoción explícita: integración y demo no son equivalentes; la versión que verá el cliente se congela.

## Tres carriles de entrega

| Carril | Propósito | Regla |
| --- | --- | --- |
| Plataforma | Capacidades compartidas, contratos e infraestructura. | Cambios conservadores y compatibles. |
| Solución | Flujos, branding y reglas del cliente actual. | Aislados bajo solutions/<id>. |
| Experimento | Pruebas rápidas de modelos o UX. | No llega a demo sin criterios y revisión. |

EQUIPO DE SIETE

# 2. Roles y responsabilidades

Los roles son responsabilidades de entrega, no silos. Una persona puede cubrir más de un rol, pero cada área debe tener un dueño y un respaldo para evitar dependencias individuales.

| Rol | Responsabilidad principal | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Líder técnico / integración | Arquitectura, contratos, decisiones transversales y salud de main. | ADRs, revisiones críticas, criterios de promoción. |
| Infraestructura / plataforma | Terraform, CI/CD, Docker, seguridad operativa y costos. | Planes revisados, runbooks, despliegue y rollback. |
| Frontend / experiencia | Portal, accesibilidad, branding y flujo de demostración. | Pantallas, pruebas UI y experiencia estable. |
| Backend / contratos | API, validación, persistencia temporal e integraciones. | Endpoints, esquemas, timeouts y pruebas. |
| IA / agentes | Prompts, runtime, herramientas, evaluación y guardas. | Evals, trazabilidad y criterios de calidad. |
| Solución / dominio | Requisitos del cliente, reglas y datos sintéticos representativos. | Manifiesto, escenarios y aceptación. |
| Calidad / seguridad | Riesgo, privacidad, pruebas exploratorias y demo readiness. | Checklist, hallazgos y aprobación de demo. |

Cobertura mínima Todo pull request tiene autor, revisor técnico y dueño del área afectada. El autor no aprueba su propio cambio. En infraestructura, secretos o acciones externas se requiere además revisión del responsable de plataforma.

DE LA IDEA A MAIN

# 3. Ciclo diario de un cambio

- Registrar el objetivo en un issue con escenario, alcance, riesgo y criterio verificable de aceptación.

- Crear una rama corta desde main: feat/<tema>, fix/<tema> o chore/<tema>.

- Implementar en incrementos pequeños. Si se usa IA, conservar el contexto mínimo y revisar cada cambio antes de aceptarlo.

- Ejecutar pnpm check, pnpm test y pnpm build; para cambios de contenedor, validar también la construcción completa con Docker Compose.

- Abrir un pull request explicando qué cambia, cómo probarlo, riesgos, capturas o evidencia y plan de reversión.

- Resolver comentarios sin añadir alcance no relacionado. Si cambia el contrato, coordinar consumidores y compatibilidad.

- Integrar con squash merge cuando CI, revisión y preview estén correctos.

- Observar integration; promover a demo sólo la revisión elegida y registrar el identificador del commit.

## Límites para mantener el flujo

| Señal | Objetivo operativo | Acción si se excede |
| --- | --- | --- |
| Tamaño del PR | Idealmente < 400 líneas netas revisables. | Dividir por contrato, backend y UI. |
| Vida de rama | Menos de 2 días hábiles. | Sincronizar con main y reducir alcance. |
| Trabajo en curso | Una tarea principal por developer. | Ayudar a cerrar antes de iniciar otra. |
| CI fallido | Se atiende antes de nuevas integraciones. | El autor corrige o revierte. |

CONTROL DE INTEGRACIÓN

# 4. Git, revisiones y ambientes

## Política de ramas y merge

main permanece desplegable; no se permiten pushes directos.

Squash merge produce un cambio reversible y una historia legible.

CODEOWNERS debe cubrir infraestructura, contratos, seguridad y cada aplicación.

Los cambios incompatibles se entregan en dos pasos: compatibilidad primero, limpieza después.

Las dependencias se actualizan en PRs separados y con evidencia del build.

## Ambientes

| Ambiente | Origen | Uso | Datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | Rama del developer | Construcción y depuración. | Sintéticos. |
| Preview | Pull request | Revisión funcional y visual. | Sintéticos aislados. |
| Integration | main | Prueba conjunta continua. | Sintéticos controlados. |
| Demo | Commit promovido | Presentación al cliente. | Dataset congelado. |

Estado del repositorio La CI actual valida tipos/lint, pruebas, build y construcción de imágenes. Los previews por pull request forman parte del modelo objetivo y deben incorporarse cuando exista un ambiente autorizado para alojarlos.

## Cuándo detener una integración

Se detiene el merge si hay secretos, datos no sintéticos, fallos de CI, acciones externas sin aprobación humana, una migración no reversible o una dependencia crítica sin dueño. La urgencia comercial no elimina estas condiciones.

CONTROL DE CAMBIOS MASIVOS

# 5. Desarrollo asistido por IA

La IA acelera la implementación, pero la responsabilidad sigue siendo de quien presenta el cambio. El mayor riesgo con siete personas no es la cantidad de commits, sino integrar código que nadie comprende o que altera demasiadas áreas a la vez.

## Uso permitido y evidencia

Usar únicamente contexto necesario y nunca compartir secretos, credenciales ni datos reales del cliente.

Revisar diffs antes de ejecutar comandos sugeridos; confirmar rutas y efectos destructivos.

Añadir o actualizar pruebas que demuestren el comportamiento esperado, no sólo que el código compila.

Explicar en el PR las decisiones relevantes y marcar partes generadas o refactorizadas ampliamente.

No aceptar dependencias, licencias o snippets cuya procedencia y uso no estén claros.

Para prompts y agentes, versionar instrucciones, dataset de evaluación y resultado esperado.

## Controles para agentes e integraciones

| Riesgo | Control mínimo |
| --- | --- |
| Alucinación o salida inconsistente | Validación de esquema, evals y fallback visible. |
| Acción con efecto externo | Herramienta registrada, alcance mínimo y aprobación humana. |
| Fuga de información | Redacción, no registro de prompts y clasificación synthetic-only. |
| Costo o latencia inesperada | Timeout, límite de tokens, reintentos acotados y telemetría. |
| Cambio difícil de revisar | Dividir el PR y adjuntar explicación o diagrama de flujo. |

Regla de autoría Si la persona no puede explicar, probar y revertir el cambio, el cambio todavía no está listo para revisión.

DE NECESIDAD A SOLUCIÓN

# 6. Adaptación a cada cliente

Cada cliente puede necesitar alertas, procesamiento documental, búsqueda, agentes mediante API u otra combinación. La plataforma evita rehacer la infraestructura y concentra la variación en el manifiesto, la experiencia y las capacidades específicas.

- Descubrir el resultado de negocio, usuarios, entradas, salidas, restricciones y demostración de éxito.

- Crear un solution ID en kebab-case y un manifiesto con branding, features, servicios, proveedor de IA y política de datos.

- Preparar escenarios y datos sintéticos que representen el caso sin copiar información del cliente.

- Elegir capacidades existentes; sólo extraer algo a packages/ después de reutilizarlo en dos soluciones.

- Implementar una ruta vertical completa: portal → API → runtime → resultado visible.

- Ejecutar evaluación técnica y ensayo de demo; congelar commit, dataset y guion.

## Cadencia recomendada

| Momento | Duración | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Daily | 15 min | Bloqueos, riesgo de integración y objetivo del día. |
| Sync técnico | 2 veces/semana | Decisiones de contrato y dependencias cruzadas. |
| Revisión de solución | Semanal | Escenarios, calidad de IA y feedback del cliente. |
| Demo readiness | 24 h antes | Versión congelada, respaldo y responsables. |
| Retrospectiva | Al cierre | Qué se vuelve capacidad reutilizable y qué se elimina. |

LISTAS OPERATIVAS

# 7. Criterios de salida y respuesta a fallos

## Definition of Done

Criterio de aceptación demostrado con datos sintéticos.

Tipos, pruebas, build y contenedores aprobados por CI.

Sin secretos, datos reales ni logging sensible.

Contrato y documentación actualizados; compatibilidad considerada.

Revisión del dueño de área completada.

Rollback conocido y commit de demo registrado cuando aplique.

## Protocolo cuando main o demo falla

- Detener promociones y declarar un responsable de coordinación.

- Clasificar: disponibilidad, datos, seguridad, costo o calidad de salida.

- Restaurar la última imagen/commit estable; no depurar directamente durante la demo.

- Conservar evidencia técnica sin incluir datos sensibles.

- Corregir mediante pull request y registrar causa, impacto y acción preventiva.

## Indicadores mínimos

| Indicador | Qué revela | Tendencia deseada |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de ciclo | Desde inicio hasta merge. | Disminuir sin crecer defectos. |
| Éxito de CI | Calidad del cambio antes de integrar. | Estable y alto. |
| Reversión de demo | Cambios que no fueron seguros. | Excepcional. |
| Defectos escapados | Problemas detectados fuera del PR. | Disminuir. |
| Reutilización | Capacidades usadas en más de una solución. | Crecer selectivamente. |

Decisión final de demo La persona responsable de solución confirma valor y narrativa; calidad/seguridad confirma controles; infraestructura confirma disponibilidad y rollback. Sin las tres señales no se promueve.